ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТНА ИДЕЯ ПРИОРИТЕТ 1 „ИНТЕГРИРАНО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ“ - ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ“ 2021-2027

Община Столична

(посочва се името на общината, към която се подава проектната идея)

# Данни за кандидата

Когато няма партньори, ненужните редове в таблицата се заличават.

| Наименование на кандидата/водещия партньор | Район „Подуяне“ Столична община |
| --- | --- |
| БУЛСТАТ | 0006963270530 |
| Име и длъжност на лицето, представляващо организацията | Кристиян Христов – Кмет на Район „Подуяне“ |
| Адрес на управление | Община Столична, Район „Подуяне“ Град/село София Ул. „Плакалница“ №51 |
| Адрес за кореспонденция | Община Столична, Район „Подуяне“ Град/село София Ул. „Плакалница“ № 51 |
| Телефон/факс: | 02 8146-158 |
| Електронна поща: | raion@poduiane.info |
| Лице за контакт: | Антоанета Стоева – Главен архитект на Район „Подуяне“ |

| Електронна поща и телефон на лицето за контакт: | a.stoeva@poduiane.info |
| --- | --- |

| Партньор 1 | Сдружение „ВИТ 34“ |
| --- | --- |
| БУЛСТАТ | 181113213 |
| Име и длъжност на лицето, представляващо организацията | Велимир Георгиев Бъчев |
| Адрес на управление | Община Столична, район „Подуяне“ град София ул. Спас Гинев №34 |
| Обосновка за участието на партньора Проектната идея попада в група мерки „Енергийна ефективност“ максималният интензитет на БФП е 95%, като за сградата следва да бъде предвиден 5% собствен принос. Средствата за собствен принос се осигуряват от собствениците на сградите/обектите, които са учредили Сдружение „ВИТ 34“. |  |  |

# Кратко описание на проектната идея

В рамките на до 2 000 знака се описва целта на проектната идея, чрез какви мерки ще бъде постигната тя и какви са очакваните резултати. В случай на мерки от различни сектори, за които се предвижда финансиране от ПРР, се представя обосновка за интегрирания ефект от изпълнението на мерките: как мерките са обвързани помежду си, как всяка от тях допринася за изпълнението на целта на проектната идея, защо е необходимо в проектната идея да присъства всяка отделна мярка и защо без изпълнението им няма да бъдат постигнати очакваните резултати, свързани с изпълнението на целта.  В този случай броят на знаците може да стигне до 4 000.

Проектната идея предвижда да бъдат изпълнение мерки за „Енергийна ефективност“, вкл. конструктивно (и сеизмично) укрепване на жилищна сграда с идентификатор 68134.606.455.4 и благоустрояване на околоблоковото пространство в УПИ II – „за ЖС“, кв. 53, местност „жк Хаджи, Димитър“, ул. „Спас Гинев“ № 34, бл. 2, вх. А и вх. Б, кв. „Хаджи Димитър“, град София, Район „Подуяне“ Столична община. Паркоустрояване на съседен УПИ VI- „за озеленяване с режим на ТГО“, кв. 53, местност „жк Хаджи, Димитър“, Район „Подуяне“ Столична община. Проектната идея отговаря на План за интегрирано развитие на Столична община за периода 2021 – 2027 г. (Програма за София) със специфична цел (СЦ) 2 - Повишаване на енергийната ефективност и локалното производство на възобновяема енергия. Местоположението на сградата попада в зона за въздействие по СЦ 2, нужда от намеса: висока. Проектна готовност: Сградата на Блок 2 е изпълнена по одобрени проекти от 21.IV.1960 г. и позволителен билет за строителство 700/24.XI.1961 г. от С.Г.Н.С. Управление „Архитектура“, а също така одобрени проекти за поправки от 28.X.1964 г. и позволителен билет за строителство 2/5/6.IV1965 г. от С.Г.Н.С. Управление „Архитектура“. Типът на конструкцията е със зидани тухлени стени и подови конструкции от панели, тип „спирола“. Неравномерни деформации са довели до пукнатини, съсредоточени около мястото на връзката на панелите с различна ориентация. Установени са пукнатини по фасадата на сградата и в жилищата. Изготвена е геотехническа експертиза с изчисления, възложена от „Метрополитен“ ЕАД на „Грунд 1“ ООД. За сградата има изготвено архитектурно и конструктивно заснемане на сутерен, геодезическо заснемане на сградата и прилежащ терен, възложени от Етажната собственост. Заключението от извършените проучвани и експертизи установява, че конструкцията на Блок 2 (жил. сграда с идентификатор 68134.606.455.4) е в гранично състояние, особено при действието на земетръс, макар и с ниска интензивност. Почвените условия в зоната на блока са нееднородни и сравнително неблагоприятни, при проведените проучвателни сондажи се установи, че откъм западния край на сградата съществува каверна и не е ясно колко такива кухини (каверни) има в план и с какви размери са. Проектната идея включва усилване на земната основа, чрез инжекционни микропилоти по целия периметър на блока, както и при някои вътрешни стени, с което ще се създаде равномерна и здрава земна основа. За да се осигури връхната конструкция и да се подобри статиката на блока, съгласно съвременните изисквания за строителство на сгради и съоръжения в сеизмични райони е предвидено усилване на връхната конструкция. За изпълнение на мерки за енергийна ефективност са предвидени, смяна на дограма, топлинно изолиране на външни стени, под и покрив, инсталация на възобновяеми енергийни източници, както и други съпътстващи дейности. Предвидените мерки ще постигнат най-малко клас на енергопотребление „B“ на сградата. Благоустрояване на пространството около блок 2, УПИ II-„за ЖС“, с предвидени дейности по озеленяване и рехабилитиране на прилежащите площи – алейна и тротоарна настилка. Паркоустрояване на съседен УПИ VI- „за озеленяване с режим на ТГО“, с предвидени дейности за паркоустройство и благоустройство – обособяване на зони за отдих, детска и спортна площадка, оборудване с паркова мебел и съоръжения. Дейностите по благоустрояване и паркоустрояване попадат и в Мярка: Зелена градска инфраструктура и сигурност в обществени пространства Дейностите по усилване на земната основа и укрепване на връхната конструкция са неотложни за опазване живота и здравето на живущите и на околните, като преминаващи лица и/или съседи. Очакваните резултати ще доведат до подобряване средата на живот, както и подобряване на жилищният сектор.

# Съответствие с плана за интегрирано развитие на общината (пиро)

Посочва се линк към ПИРО на общината. Прави се кратко описание на съответствието с целите и приоритетите на ПИРО, като се цитира конкретната цел и/или приоритет и/или мярка от ПИРО. Ако проектната идея или част от нея е включена в Списъка с приоритетни проекти към Програмата за реализация на ПИРО (Приложение 1А към ПИРО) се посочва конкретният проект. Ако проектната идея се реализира на територията на приоритетна зона за въздействие от ПИРО се посочва коя е зоната и къде в ПИРО е дефинирана тя.

План за интегрирано развитие на Столична община за периода 2021 – 2027 г. (Програма за София), линк: https://nag.sofia.bg/Pages/Render/1171 Проектната идея отговаря на План за интегрирано развитие на Столична община за периода 2021 – 2027 г. (Програма за София) със специфична цел (СЦ) 2 - Повишаване на енергийната ефективност и локалното производство на възобновяема енергия. Местоположението на сградата (кв. „Хаджи Димитър“, Район „Подуяне“, град София) попада в зона за въздействие по СЦ 2, нужда от намеса: висока, съгласно ПИРО. Мерки и допустими дейности по ПРР: Енергийна ефективност - за енергийна ефективност и устойчиво обновяване на многофамилни и еднофамилни жилищни: - Кампании за повишаване на осведомеността и всички видове мерки за ЕЕ в сградите, вкл. конструктивно (и сеизмично) укрепване; - Интегрирани инсталации за възобновяема енергия на място Приложими области на интервенция - 042. “Обновяване на наличния жилищен фонд с цел повишаване на енергийната ефективност проекти и спомагателни мерки, които отговарят на критериите за енергийна ефективност” Реализиране на проектната идея ще доведе до изпълнението на изискванията, на които Столичната община се очаква да отговаря – не само по силата на задълженията си към държавата и Европейския съюз, а най-вече в контекста на очакванията на нейните жители. Съгласно подробен анализ към ПИРО е установено силно амортизиране на жилищния сграден фонд в следствие от лошото управление и поддържане на собствеността. Според проучванията към ПИРО около 70% от населението на София обитава многофамилни жилищни сгради (МЖС) построени преди 2000 г. (след която година постепенно започват да се въвеждат мерки за енергийна ефективност на сградите), каквато е и сградата на Блок 2. Важна характеристика на жилищата е тяхната сигурност и по-точно сеизмичната уязвимост на различните типологии сгради на територията на столицата. София се намира в район със средна сеизмичност от глобална гледна точка, но е една от най-сеизмичните области в България. В най-голям риск при земетресения са сградите със зидани конструкции и стоманобетонни рамки, строени преди 1987. В случай на голямо земетресение тези сгради ще допринесат за около половината от всички жертви, около три четвърти от хората, останали без дом и около половината от преките щети. Дейностите за енергийна ефективност на Блок 2 е предвидено да постигнат най-малко клас на енергопотребление „B“ на сградата. Благоустрояване на пространството около блок 2, УПИ II-„за ЖС“, в изпълнение към област на интервенция /168/ „физическо обновяване и рехабилитиране в градските райони“, с индикатор /RCO114/ “Незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските райони”. Паркоустрояване на съседен УПИ VI- „за озеленяване с режим на ТГО“ – в изпълнение към област на интервенция /079/„Опазване на природата и биологичното разнообразие, природно наследство и ресурси, зелена и синя инфраструктура“ Индикатор /RCO36/ „Зелена инфраструктура, подпомагана за цели, различни от адаптирането към изменението на климата“ Очакваните резултати ще доведат до подобряване средата на живот, както и подобряване на жилищният сектор, който има съществен дял от около 40% от общото потребление на енергия в СО и това го прави изключително важен като обект на въздействие за изпълнение на целите на енергийното развитие, в т.ч. за прилагане на мерки за намаляване на потреблението за отопление и охлаждане, за постепенна промяна в дяловете на първичните енергоизточници и оттам - в намаляване на сумарните емисии на парникови газове и подобряване качеството на въздуха в общината.

# Мерки

Описват се предвидените за изпълнение мерки в проектната идея в съответствие с допустимите за финансиране по ПРР дейности (съгласно т. 9 на Указанията за кандидатстване), както и всички други мерки/инвестиции, които са част от проектната идея, но ще бъдат финансирани с други източници.

Подготвителни и съпътстващи дейности като проучвания, проектиране, възлагане и т. н. не се описват като отделни мерки, а като част от описанието на мерките за съответните обекти в поле 2 „Кратко описание“ в таблицата за съответната мярка/. Дейности, свързани с управление изпълнението на проекта, информация и публичност и др. общи за проектното предложение дейности не се включват в този формуляр.

Таблицата се попълва по отделно за всяка мярка (копира се толкова пъти, колкото е необходимо).

Мярка № 1 Енергийна ефективност: Мерки за енергийна ефективност и устойчиво обновяване на многофамилни и еднофамилни жилищни и обществени сгради, вкл. студентски и ученически общежития - Кампании за повишаване на осведомеността и всички видове мерки за ЕЕ в сградите, вкл. конструктивно (и сеизмично) укрепване; - Интегрирани инсталации за възобновяема енергия на място; Приложими области на интервенция: 042. Обновяване на наличния жилищен фонд с цел повишаване на енергийната ефективност, демонстрационни проекти и спомагателни мерки, които отговарят на критериите за енергийна ефективност Приложими индикатори за продукт: RCO18 - Жилища с подобрени енергийни характеристики – брой жилища - 24 Проектната идея предвижда няколко основни етапа /фази на реализация: - Проектиране - обследване за енергийна ефективност на сградата, изготвяне на инвестиционен проект във фаза „технически проект“ или фаза „работен проект“. - Усилване на земната основа, чрез инжекционни микропилоти по целия периметър на блока, както и при някои вътрешни стени, с което ще се създаде равномерна и здрава земна основа. - Усилване на връхната конструкция, да се подобри статиката на блока, съгласно съвременните изисквания за строителство на сгради и съоръжения в сеизмични райони е предвидено. - Мерки за енергийна ефективност - смяна на дограма, топлинно изолиране на външни стени, под и покрив, както и други съпътстващи дейности. - Интегрирани инсталации за възобновяема енергия на място. Приложими области на интервенция: 079. Опазване на природата и биологичното разнообразие, природно наследство и ресурси, зелена и синя инфраструктура Приложими индикатори за продукт: RCO36 - Зелена инфраструктура, подкрепяна за цели, различни от адаптиране към изменението на климата – 0,86 хектара - Мерки за облагородяване на територията - благоустрояване на пространството около блок 2, УПИ II-„за ЖС“, с предвидени дейности по озеленяване и рехабилитиране на тротоарна настилка. - Мерки за зелена градска инфраструктура - Паркоустрояване на съседен УПИ VI- „за озеленяване с режим на ТГО“, с предвидени дейности за паркоустройство и благоустройство – обособяване на зони за отдих, детска и спортна площадка, оборудване с паркова мебел и съоръжения. (Посочва се конкретната дейност и/или обект на интервенция )

Отговорен партньор Район „Подуяне“ Столична община (Посочва се партньорът, който отговаря за изпълнението на дейностите, вкл. възлагането на изпълнението, ако се предвижда възлагане.)

Кратко описание Проектната идея предвижда няколко основни етапа /фази на реализация: - Проектиране - обследване за енергийна ефективност на сградата, изготвяне на инвестиционен проект във фаза „технически проект“ или фаза „работен проект“. - Усилване на земната основа, чрез инжекционни микропилоти по целия периметър на блока, както и при някои вътрешни стени, с което ще се създаде равномерна и здрава земна основа. - Усилване на връхната конструкция, да се подобри статиката на блока, съгласно съвременните изисквания за строителство на сгради и съоръжения в сеизмични райони е предвидено. - Мерки за енергийна ефективност - смяна на дограма, топлинно изолиране на външни стени, под и покрив, както и други съпътстващи дейности. - Интегрирани инсталации за възобновяема енергия на място. - Мерки за облагородяване на територията - благоустрояване на пространството около блок 2, УПИ II-„за ЖС“, с предвидени дейности по озеленяване и рехабилитиране на тротоарна настилка. - Мерки за зелена градска инфраструктура - паркоустрояване на съседен УПИ VI- „за озеленяване с режим на ТГО“, с предвидени дейности за паркоустройство и благоустройство – обособяване на зони за отдих, детска и спортна площадка, оборудване с паркова мебел и съоръжения. (Описва се накратко какво включва дейността)

Място на реализация - Поземлен имот с идентификатор 68134.606.455.4, УПИ II – „за ЖС“, кв. 53, местност „жк Хаджи, Димитър“, ул. „Спас Гинев“ № 34, бл. 2, вх. А и вх. Б, кв. „Хаджи Димитър“, град София, Район „Подуяне“ Столична община. - УПИ VI- „за озеленяване с режим на ТГО“, кв. 53, местност „жк Хаджи, Димитър“, Район „Подуяне“ Столична община Проектната идея отговаря на План за интегрирано развитие на Столична община за периода 2021 – 2027 г. (Програма за София) със специфична цел (СЦ) 2 - Повишаване на енергийната ефективност и локалното производство на възобновяема енергия. Местоположението на сградата попада в зона за въздействие по СЦ 2, нужда от намеса: висока. – Том V, стр. 84-85, Приложение № 1 към Решение № 749 по Протокол № 43/25.11.2021г. (лист 977/1286) – номер 465. (Посочва се конкретното място за реализация на мярката – вкл. населено място, квартал и/или улица. В случай че съответната целева територия е част от приоритетна зона за въздействие от ПИРО, се посочва конкретната приоритетна зона и се реферира към конкретната част/страница от ПИРО, в която зоната е определена като приоритетна.)

Стойност Обща стойност: 2 697 421.20 лв. БФП: 2 566 886.16 лв. Собствен принос 5% за мерки „Енергийна ефективност“: 130 535.04 лв. (Посочва се стойността на инвестицията с ДДС в лева)

Източник на финансиране – БФП по Приоритет 1 на ПРР с предвиден 5% собствен принос (Посочва се източникът на финансиране – БФП по Приоритет 1 на ПРР, финансов инструмент по ПРР, собствени средства, други програми или източници)

Продължителност 36 месеца (Посочва се продължителността за изпълнение на всички дейности, свързани с реализацията на мярката, включително проучвания, проектиране, възлагане и т.н. Продължителността на дейностите, включени в проектните идеи, не следва да надвишава 36 месеца.)

Резултат/индикатори Индикатори за продукт: RCO18 - Жилища с подобрени енергийни характеристики – брой жилища – 24 Индикатор за резултат: RCR26 - Годишно първично потребление на енергия (от които: жилища, обществени сгради, предприятия и други) - MWh/г. RCR29 - Очаквани емисии на парникови газове - тонове еквивалент на CO2/година Индикатори за продукт: RCO36 - Зелена инфраструктура, подкрепяна за цели, различни от адаптиране към изменението на климата – 0,19 хектара Индикатор за резултат: RCR95 - Жители с достъп до нова или подобрена зелена инфраструктура – 44 814 лица Приблизително население, живеещо в радиус от 2 км - 44 814 души (Посочва се очаквания резултат от изпълнението на дейността. Ако мярката е с финансиране от ПРР се посочват само приложимите индикатори за продукт и за резултат съгласно Приложение Б7 „Приложими кодове на интервенция и индикатори за допустимите мерки по ПРР“, към които мярката ще има принос.)

Проектна готовност Предвижда се изпълнение на инженеринг. (Посочва се информация за степента на проектна готовност за обекта на интервенция – наличен ли е разработен инвестиционен проект в идейна, техническа или работна фаза, има ли издадено и влязло в сила разрешение за строеж; или се предвижда изпълнение на инженеринг и т.н.)

Мярка № 2 Зелена градска инфраструктура и сигурност в обществени пространства Приложими области на интервенция: 079. Опазване на природата и биологичното разнообразие, природно наследство и ресурси, зелена и синя инфраструктура 168. Физическо обновяване и сигурност на обществените пространства - Изграждане на обществени зони за отдих и зелени площи, вкл. физически елементи на градската среда и зелена инфраструктура за сгради и междублокови пространства; - Мерки за зелена градска инфраструктура - благоустрояване на съседен УПИ VI- „за озеленяване с режим на ТГО“, с предвидени дейности за паркоустройство и благоустройство – обособяване на зони за отдих, детска и спортна площадка, оборудване с паркова мебел и съоръжения. - Обновяване на квартали/специфични територии с неблагоприятни социално-икономически характеристики, при спазване на принципа за несегрегация - Мерки за облагородяване на територията - паркоустрояване на пространството около блок 2, УПИ II-„за ЖС“, с предвидени дейности по озеленяване и рехабилитиране на тротоарна настилка Приложими индикатори за продукт: RCO36 - Зелена инфраструктура, подкрепяна за цели, различни от адаптиране към изменението на климата – 0,67 хектара RCO114 - Незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските райони – 6701 кв м. Приложими индикатори за резултат с мерна единица: RCR95 - Жители с достъп до нова или подобрена зелена инфраструктура – 44 814 лица Приблизително население, живеещо в радиус от 2 км - 44 814 души (Посочва се конкретната дейност и/или обект на интервенция )

Отговорен партньор Район „Подуяне“ Столична община (Посочва се партньорът, който отговаря за изпълнението на дейностите, вкл. възлагането на изпълнението, ако се предвижда възлагане.)

Кратко описание Проектната идея предвижда няколко основни етапа /фази на реализация: - Проектиране - обследване за енергийна ефективност на сградата, изготвяне на инвестиционен проект във фаза „технически проект“ или фаза „работен проект“. - Мерки за облагородяване на територията - благоустрояване на пространството около блок 2, УПИ II-„за ЖС“, с предвидени дейности по озеленяване и рехабилитиране на тротоарна настилка. - Мерки за зелена градска инфраструктура - паркоустрояване на съседен УПИ VI- „за озеленяване с режим на ТГО“, с предвидени дейности за паркоустройство и благоустройство – обособяване на зони за отдих, детска и спортна площадка, оборудване с паркова мебел и съоръжения. (Описва се накратко какво включва дейността)

Място на реализация - Поземлен имот с идентификатор 68134.606.455.4, УПИ II – „за ЖС“, кв. 53, местност „жк Хаджи, Димитър“, ул. „Спас Гинев“ № 34, бл. 2, вх. А и вх. Б, кв. „Хаджи Димитър“, град София, Район „Подуяне“ Столична община. - УПИ VI- „за озеленяване с режим на ТГО“, кв. 53, местност „жк Хаджи, Димитър“, Район „Подуяне“ Столична община Специфична цел 1: По-чиста, здрава и разнообразна жизнена среда с интегриран природен капитал – ТОМ IV, Приложение № 1 към Решение № 749 по Протокол № 43/25.11.2021г., стр. 171 (лист 1236 от 1286). Зони за въздействие - ж.к. Хаджи Димитър - средна (Посочва се конкретното място за реализация на мярката – вкл. населено място, квартал и/или улица. В случай че съответната целева територия е част от приоритетна зона за въздействие от ПИРО, се посочва конкретната приоритетна зона и се реферира към конкретната част/страница от ПИРО, в която зоната е определена като приоритетна.)

Стойност Обща стойност: 695 563.80 лв. БФП: 695 563.80 лв. (Посочва се стойността на инвестицията с ДДС в лева)

Източник на финансиране – БФП по Приоритет 1 на ПРР с изключение размерът на собствения принос по Мярка 1 (Посочва се източникът на финансиране – БФП по Приоритет 1 на ПРР, финансов инструмент по ПРР, собствени средства, други програми или източници)

Продължителност 36 месеца (Посочва се продължителността за изпълнение на всички дейности, свързани с реализацията на мярката, включително проучвания, проектиране, възлагане и т.н. Продължителността на дейностите, включени в проектните идеи, не следва да надвишава 36 месеца.)

Резултат/индикатори Индикатори за продукт: RCO36 - Зелена инфраструктура, подкрепяна за цели, различни от адаптиране към изменението на климата – 0,67 хектара RCO114 - Незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските райони – 6701 кв.м. Индикатор за резултат: RCR95 - Жители с достъп до нова или подобрена зелена инфраструктура – 44 814 лица Приблизително население, живеещо в радиус от 2 км - 44 814 души (Посочва се очаквания резултат от изпълнението на дейността. Ако мярката е с финансиране от ПРР се посочват приложимите индикатори за продукт и за резултат съгласно Приложение Б7 „Приложими кодове на интервенция и индикатори за допустимите мерки по ПРР“, към които мярката ще има принос.)

Проектна готовност Предвижда се изпълнение на инженеринг. (Посочва се информация за степента на проектна готовност за обекта на интервенция – наличен ли е разработен инвестиционен проект в идейна, техническа или работна фаза, има ли издадено и влязло в сила разрешение за строеж; или се предвижда изпълнение на инженеринг и т.н.)

# Общ размер на безвъзмездната финансова помощ

Посочва се общия размер на БФП по Приоритет 1 на ПРР в лева (с ДДС), необходим за реализацията на проектната идея. Общият размер на БФП трябва да съответства на сбора от стойностите на всички мерки, предвидени за финансиране с БФП по Приоритет 1 на ПРР и на сумата в ред „Общо“ на колона 3 в Приложение А1.1.

БФП Приоритет 1 на ПРР в лева (с ДДС): 3 392 985 лв.

# График за изпълнение

В таблицата се отбелязва месеците, в които ще се реализира мярката. Месец 1 на година 1 стартира от датата на сключване на договор за БФП в случай на одобрение на проектната идея и проектното предложение. В таблицата се добавят толкова редове, колкото е необходимо, а ненужните се заличават. Продължителността на дейностите, включени в проектните идеи, не следва да надвишава 36 месеца.

Година Месец; 1; 2; 3. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12. Мярка; М1; ●; ●; ●; ●; ●; ●; ●; ●; ●; ●; ●; ●; ●; ●; ●; ●; ●; ●; ●; ●; ●; ●; ●; ●; ●; ●; ●; ●; ●; ●; ●; ●; ●; ●; ●; ●. М2; ●; ●; ●; ●; ●; ●; ●; ●; ●; ●; ●; ●; ●; ●; ●; ●; ●; ●; ●; ●; ●; ●; ●; ●; ●; ●; ●; ●; ●; ●; ●; ●; ●; ●; ●; ●.

# Допълнителна информация

## Съответствие с приложими национални секторни стратегически програмни и/или планови документи

За мерки в областта на пътната, образователната, здравна, социалната и културната инфраструктура се описва съответствието с разработени картите на услугите за сектора. За мерки извън тези сектори се посочва „НП“. За обосновка на съответствието с картите се цитират конкретните обекти (когато е приложимо), или конкретните текстове от документите, с които кореспондира проектната идея, или предоставено писмо от съответния компетентен орган.

НП (до 3 000 знака)

## Целеви групи

Посочва се броят на населението, което ще бъде облагодетелствано от изпълнението на мерките в рамките на проектната идея. Посочва се кои са целевите групи на проектната идея и дали и как мерките в обхвата на проектната идея адресират проблемите и нуждите на уязвими групи.

При изпълнение на проектната идея ще доведат до подобряване средата на живот, както и подобряване на жилищният сектор. Жители с достъп до нова или подобрена зелена инфраструктура – 44 814 лица. Приблизително население, живеещо в радиус от 2 км - 44 814 души. (до 3 000 знака)

## Принос към територии със специфични и проблемни характеристики

Посочва се кои дейности, финансирани със средства от ПРР в обхвата на проектната идея адресират територии със специфични проблемни характеристики (зони със социални, икономически или екологични проблеми), идентифицирани в ПИРО на общината, като се цитира къде конкретно в ПИРО е дефинирана съответната зона. В случай че проектната идея не адреси територии със специфични проблемни характеристики в полето се посочва „НП“. Когато само част от мерките се реализират на територии със специфични проблемни характеристики, се описва и каква част от дейностите са насочени към тези територии.

НП (до 3 000 знака)

## Съответствие с принципите на Новия Европейски Баухаус

Описва се по какъв начин дейностите, включени в проектната идея, съответстват на всеки от принципите на Новия Европейски Баухаус. Да се посочи и обоснове насоченост към едно от четирите тематични направления на инициативата съгласно Приложение Б8.

- мерки за намаляване на енергията в реновирани сгради Проектната идея предвижда да бъдат изпълнение мерки за „Енергийна ефективност“, вкл. конструктивно (и сеизмично) укрепване на жилищна сграда - бл. 2, ул. „Спас Гинев“ № 34, , кв. „Хаджи Димитър“, град София. - спестяване на ресурси чрез използване на повторно използвани, рециклирани и рециклируеми компоненти При проектирането и при изпълнението на дейности ще бъдат предвидени и използвани строителни продукти, които позволяват оползотворяване и рециклиране. - пространствено планиране: оползотворяване на изоставени пространства и съществуващи, но празни сгради Проектната идея предвижда Паркоустрояване на УПИ VI-„за озеленяване с режим на ТГО“, кв. 53, м. „жк Хаджи, Димитър“, Район „Подуяне“, който е неподдържан и необлагороден. - съживяване на селските центрове Съживяване на отдалечените жилищни квартали и превръщането им в облагородена градска среда, с възможности за социално приобщаване. - зелена инфраструктура Проектната идея предвижда Благоустрояване на околоблоковото пространство в УПИ II – „за ЖС“, както и Паркоустрояване на съседен УПИ VI-„за озеленяване с режим на ТГО“, с цел съживяване на отдалечените жилищни квартали и превръщането им в облагородена градска среда, с възможности за социално приобщаване. - възстановяване на връзката с природата – проектната идея предвижда дейности и решения, които доближават хората и общностите до природата на локално ниво в градска среда. Проектната идея включва физическа трансформация на пространството около блок 2, както и съседен УПИ УПИ VI- „за озеленяване с режим на ТГО“, кв. 53, м.„жк Хаджи, Димитър“, Район „Подуяне“, като се реновирана и възстанови архитектурната среда в общественото пространство. Използването на природосъобразни решения и материали ще бъде важно измерение при физическата трансформация. Паркоустрояването и благоустрояването ще доведе до трансформация, която да благоприятства също така социалното приобщаване, като се вземе предвид финансовата и физическата достъпност на мястото и принципите на универсалния дизайн. Проектната идея отговаря на тематичните направления, свързани с възстановяване на връзката с природата, и се обосновава като подходяща инвестиция от: - Стратегиите на Столична община за нисковъглеродни емисии за териториални райони - Инвестициите за осигуряване на устойчивост на климата и околната среда, включително основани на природата решения - Инвестициите за адаптиране към изменението на климата - Инвестициите за подобряване на териториалната среда, включително подобряване на качеството на въздуха, почвата и водата и условията на живот - възстановяване на усещането за принадлежност – проектната идея допринася за насърчаване на солидарността между поколенията, подобряване на общите пространства и пространства за срещи – като бъдат реализирани места за отдих, нови площадки за игра и спорт. Физическата трансформация на пространството около блок 2, както и паркоустрояването на УПИ VI- „за озеленяване с режим на ТГО“, кв. 53, м.„жк Хаджи, Димитър“, Район „Подуяне“, ще изгради нова, реновирана, възобновена и възстановена архитектурна среда съобразена с местните характеристики на съвременните демографски реалности. Проектната идея отговаря на тематичните направления, свързани с възстановяване на усещането за принадлежност и се обосновава като подходяща инвестиция във физическото и икономическо възстановяване на градските квартали, включително достъпни жилища. (до 3 000 знака)

# Изпълнение на специфичните изисквания

## Съответствие с правилата за държавни помощи

На база на попълнената информация в Приложение А3 „Тест за държавна помощ“ се посочва за кои от партньорите и мерките в рамките на проектната идея, за които е предвидено да получат средства от ПРР е необходимо да бъде осигурено съответствие с правилата по държавните помощи

За обновяване или изграждане на публична инфраструктура с отворен достъп – подпомагането не представлява държавна помощ, включително за енергийната ефективност, когато сградите не се ползват за изпълнение на стопански дейности (в случая е жилищна). Посочените мерки в рамките на проектната идея представляват „непомощ“ също така, защото се осъществяват върху обществен терен, съгласно указанията за група „Зелена градска инфраструктура и сигурност в обществени пространства“. (до 3 000 знака)

## Мерки за устойчива градска мобилност

В случай че проектната идея не включва мерки за устойчива градска мобилност с финансиране от ПРР, полето се попълва с НП. Ако са включени мерки за устойчива градска мобилност с финансиране от ПРР се описва съответствието им с Плана за устойчива градска мобилност (ПУГМ), вкл. когато ПУГМ е част от ПИРО, като се реферира към конкретната част и страница на ПУГМ. Ако общината не разполага с ПУГМ в Раздел 4 „Предвидени за изпълнение мерки“ следва да е включена съответна мярка за изготвяне на ПУГМ, а в това поле да се декларира съгласие, че предвидените мерки за устойчива градска мобилност ще бъдат финансирани със средства от ПРР само ако са в съответствие с ПУГМ, който предстои да се разработи. В случай на предвидени инвестиции в транспортна инфраструктура и съоръжения за движение на моторни превозни средства се представя обосновка на инвестициите, която посочва във връзка с кои съществуващи или нови линии на обществения градски транспорт са необходими интервенциите и как те кореспондират с предвиденото в ПУГМ на общината.

НП (до 3 000 знака)

## Обосновка на необходимите инвестиции в общински пътища от IV клас

В случай че проектната идея не включва инвестиции в общински пътища от IV клас с финансиране от ПРР, полето се попълва с НП. Ако се предвиждат инвестиции в общински пътища от IV клас с финансиране от ПРР се описва накратко как предвидената инвестиция подобрява функционалните връзки между териториите и как допринася за постигане на целите за социално включване и икономическо развитие. Всяко твърдение в обосновката следва да бъде доказано и подкрепено с факти.

НП (до 3 000 знака)

## Съпътстващи меки мерки

В случай че проектната идея не включва инвестиции в образователна и/или в социална инфраструктура, полето се попълва с НП. Ако се предвиждат инвестиции в образователна и/или в социална инфраструктура, следва да се опишат предвидените меки мерки и начина на финансирането им.)

НП (до 3 000 знака)

## Осигуряване спазването на принципите на независим живот, несегрегация и недискриминация

В случай че проектната идея не включва инвестиции в социална инфраструктура, полето се попълва с НП. Ако се предвиждат инвестиции в социална инфраструктура, следва да се опише по какъв начин при подготовката и изпълнението на проектната идея е осигурено участието на независима организация в областта на основните права и правата на човека.

НП (до 3 000 знака)

Формулярът за кандидатстване следва да бъде попълнен в съответствие с указанията за попълването на всяко поле (както е указано в текстовете в курсив) без да се включва излишна информация и при спазване на препоръчителния брой символи за всяко поле (където е указан такъв). Следва да се избягват общи текстове без конкретна връзка с исканата информация. При неспазване на това ограничение звеното за подбор има право да коригира формуляра за кандидатстване като заличи излишните текстове

„Обществена сграда“ е сграда, до която има свободен достъп на обществеността и която е на разположение за обществено ползване. За изчерпателен списък на обществените сгради вижте Класификатора за предназначението на сградите, съоръженията на техническата инфраструктура и на самостоятелните обекти в тях (Приложение 4 към чл. 16, ал. 3 от Наредба № РД-02-20-5 от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри.